# DOCUMENTO DE ESCOPO — REDE NACIONAL DE DADOS DE TRANSPORTE (RNDT)

## Produto Mínimo Viável (MVP) | Versão 1.0

“A RNDT não é um portal de dados abertos. É um ecossistema federado onde dados de transporte ganham vida como produtos, parcerias e decisões estratégicas — com soberania, confiança e interoperabilidade.”

| **Elemento** | **Descrição** |
| --- | --- |
| Produto | Rede Nacional de Dados de Transporte (RNDT) — Data Space de Transporte do Brasil |
| Versão | MVP 1.0 |
| Base Arquitetural | IDS RAM 4.0, European Mobility Data Space (EMDS) |
| Prazo Total | 30 dias (modelo de squads paralelos com semana inicial de imersão) |
| Período | Junho–Julho/2026 |
| Elaboração | Ministério dos Transportes |
| Parceiros Piloto | PRF, DNIT, ANTT, UFPE |

## 1. PROPÓSITO E NARRATIVA CENTRAL

A RNDT resolve um problema estrutural do setor de transportes brasileiro: a fragmentação de dados valiosos em silos institucionais que não conversam entre si. Ao contrário de portais de dados abertos tradicionais — que publicam arquivos estáticos sem controlar seu uso — a RNDT cria um mercado federado de dados onde cada órgão mantém a custódia de suas informações, define regras de uso vinculantes e gera valor por meio de novos produtos e parcerias.

O benefício central não é apenas tecnológico, mas estratégico e econômico: quando a PRF compartilha dados de sinistros com o DNIT, ambos ganham — a PRF amplia o impacto de sua inteligência de segurança viária, e o DNIT prioriza obras de manutenção com base em evidências reais de risco. Quando uma concessionária privada consome dados de pavimentação do DNIT sob contrato digital, o DNIT financia sua própria infraestrutura de coleta sem depender exclusivamente de verbas públicas.

## 2. DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA: RNDT vs. PORTAIS DE DADOS ABERTOS

| **Dimensão** | **Portal de Dados Abertos Tradicional** | **RNDT (Data Space)** |
| --- | --- | --- |
| Controle pós-publicação | Nenhum — o dado é copiado e o controle se perde | Total — contratos ODRL definem uso mesmo após a transferência |
| Soberania | O órgão perde visibilidade sobre quem usa e como | O provedor mantém controle jurídico e técnico sobre o dado |
| Interoperabilidade | Cada órgão publica em formatos próprios | Padrão único (DATEX II, mobilityDCAT‑ap) garante compreensão universal |
| Precificação | Gratuito ou não aplicável | Modelos flexíveis: gratuito governamental, comercial, pay‑as‑you‑go |
| Auditoria | Inexistente ou manual | Registro imutável na Clearing House prova quem recebeu o quê e quando |
| Produtos derivados | Dependem de esforço ad hoc do consumidor | Data Apps homologados geram valor sem expor dados brutos |

A RNDT não substitui portais como dados.gov.br — complementa‑os com uma camada de governança, confiança e geração de valor.

## 3. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO MVP

### 3.1 O que está INCLUSO

O MVP será executado por cinco squads paralelos, com o seguinte fluxo:

1. Semana 1 (Dias 1–7): Imersão e Estudo – cada squad dedica‑se ao conhecimento das ferramentas (EDC, Keycloak, CKAN, Clearing House, Superset, Camel) e à experimentação local.

2. Dias 8–10: Definição de Interface – com base na experiência prática, os tech leads consolidam o Interface Definition Document (IDD) que servirá de contrato entre os squads.

3. Dias 11–25: Desenvolvimento Paralelo – cada squad executa seu projeto conforme o IDD.

4. Dias 26–30: Integração e Go‑Live – todos os componentes são reunidos, testados em conjunto e apresentados no evento de lançamento.

Os projetos e suas responsabilidades são:

| **Projeto** | **Squad** | **Entregável Principal** | **Prazo** |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA‑CORE | Infra & Core | Ambiente Kubernetes com Keycloak (DAPS), CKAN, Clearing House e Superset operacionais | Dia 25 |
| DATA‑PROV | Data & Provider | Pipelines PRF Sinistros e DNIT Pavimentação transformados para DATEX II, com 2 assets cadastrados no EDC Provedor | Dia 25 |
| CONS‑UFPE | Consumer (UFPE) | Conector EDC consumidor da UFPE operacional, pipeline de ingestão e coleção Postman validada | Dia 25 |
| GOV‑PORTAL | Gov, Portal & Playbook | Portal RNDT com tema CKAN, dashboards Superset, templates ODRL e playbook de onboarding | Dia 30 |
| INTEG‑GOLIVE | Integração & Go‑Live | Testes E2E validados, simulação de 3º nó e evento de demonstração ao vivo | Dia 30 |

### 3.2 O que está EXCLUÍDO (Pós‑MVP)

| **Item** | **Justificativa** | **Previsão de Inclusão** |
| --- | --- | --- |
| Dados da ANTT e SENATRAN | Foco nos primeiros provedores (PRF + DNIT) para validar o modelo | Fase 2 (Dias 31–60) |
| App Store com Data Apps em produção | Conceito validado conceitualmente; exige maturidade dos conectores | Fase 3 (Dias 61–90) |
| Credenciais Verificáveis (VCs) completas | ICP‑Brasil atende ao MVP com validade jurídica; VCs evoluem a arquitetura | 6–12 meses |
| Remote Attestation (TPM 2.0) | Nível de segurança máximo; não crítico para validação do modelo de negócio | 6–12 meses |
| Integração internacional (Gaia‑X/EMDS) | Requer estabilidade da rede nacional primeiro | 12–24 meses |
| Sistemas de segurança física (CFTV, sensores de pista) | Fora do escopo de Data Space; são dados de entrada | Não aplicável |

## 4. PRODUTOS E SERVIÇOS DO MVP

### 4.1 Produtos de Dados (*Assets*)

| **Asset** | **Provedor** | **Descrição** | **Política de Acesso** |
| --- | --- | --- | --- |
| asset‑prf‑sinistros‑2026 | PRF | Dados geocodificados e corrigidos de acidentes em rodovias federais, formato DATEX II | Pública — uso estatístico e planejamento; proibição de reidentificação (LGPD) |
| asset‑dnit‑pavimentacao‑2026 | DNIT | Condições de pavimentação rodoviária (ICM), formato DATEX II | Governamental gratuita; comercial mediante assinatura |

### 4.2 Produtos de Visualização (Dashboards)

| **Dashboard** | **Fonte de Dados** | **Público‑Alvo** | **Valor Gerado** |
| --- | --- | --- | --- |
| “Saúde da RNDT” | Métricas dos conectores e contratos | Gestores do Ministério | Visão operacional da rede em tempo real |
| “Popularidade de Datasets” | Logs de busca e acesso do CKAN | Provedores de dados | Inteligência sobre demanda por dados |
| “Auditoria de Transferências” | Registros da Clearing House | Auditores e jurídico | Prova matemática de entregas e compliance |

### 4.3 Serviço de *Onboarding*

O Playbook de Onboarding (entregável do GOV‑PORTAL) permitirá que novos órgãos se conectem à RNDT em menos de 4 horas, seguindo 4 passos documentados: Identidade → Infraestrutura → Configuração → Integração.

## 5. ARQUITETURA DE REFERÊNCIA DO MVP (IDS RAM 4.0)

A arquitetura segue as camadas do International Data Spaces Reference Architecture Model 4.0, adaptada ao contexto brasileiro:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │  CAMADA DE GOVERNANÇA (Ministério dos Transportes)              │    
    │  Políticas, normas, precificação, homologação de participantes  │    
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  COMPONENTES COMPARTILHADOS                                     │    
    │  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ │    
    │  │  Keycloak   │ │    CKAN     │ │   Clearing  │ │ Superset │ │    
    │  │   (DAPS)    │ │  (Broker)   │ │   House     │ │(BI/Gov)  │ │    
    │  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────┘ │    
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  CONECTORES EDC (Provedores e Consumidores)                     │    
    │  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────┐ │    
    │  │ PRF (Provedor)  │◄──►│  UFPE (Consum.) │    │ DNIT (Prov.)│ │    
    │  │ • Apache Camel  │    │ • PostGIS/BI    │    │ • Camel     │ │    
    │  │ • DATEX II      │    │ • Postman       │    │ • DATEX II  │ │    
    │  └─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────┘ │    
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  PADRÕES SEMÂNTICOS E PROTOCOLOS                               │    
    │  DATEX II • mobilityDCAT‑ap • ODRL • JSON‑LD • DSP v0.8        │    
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Todos os componentes comunicam‑se via protocolos padronizados (DSP, OAuth2, mTLS) e utilizam certificados ICP‑Brasil para autenticação mútua.

## 6. CRONOGRAMA E MARCOS

| **Marco** | **Data** | **Entregáveis** | **Critério de Sucesso** |
| --- | --- | --- | --- |
| M0: Imersão e Estudo | Dias 1–7 | Cada squad compreende as ferramentas; laboratórios locais funcionando | Todos os membros executam tutoriais básicos das ferramentas |
| M1: IDD Baseline | Dia 10 | Interface Definition Document v1.2 validado; mocks operacionais; Postman Collection 100% | Todos os squads executam testes contra mocks com sucesso |
| M2: Infraestrutura Core | Dia 25 | Keycloak, CKAN, Clearing House e Superset implantados; certificados ICP‑Brasil ativos | Squad de dados e consumidor conseguem autenticar e catalogar assets |
| M3: Dados e Consumo | Dia 25 | 2 assets cadastrados; conector UFPE operacional; pipeline de ingestão validado | Transferência de teste entre PRF/DNIT e UFPE com sucesso |
| M4: Portal e Governança | Dia 28 | Portal RNDT acessível; dashboards operacionais; playbook publicado | Stakeholders navegam no portal e solicitam acesso a dados |
| M5: Go‑Live | Dia 30 | Testes E2E validados; demonstração ao vivo; documentação completa | Demonstração do ciclo DSP completo (descoberta → negociação → transferência → auditoria) |

## 7. GOVERNANÇA E PRECIFICAÇÃO DO MVP

### 7.1 Tipos de Acesso

| **Tipo** | **Aplicabilidade** | **Modelo** |
| --- | --- | --- |
| Público | Pesquisa acadêmica, jornalismo, cidadania | Gratuito, sem registro |
| Governamental | Órgãos públicos federais, estaduais, municipais | Gratuito, com contrato ODRL de finalidade |
| Comercial | Concessionárias, seguradoras, startups de mobilidade | Assinatura mensal ou pay‑as‑you‑go |
| Restrito | Dados sensíveis (sinistros com identificação) | Credenciamento + security clearance |

### 7.2 Precificação de Referência (MVP)

| **Asset / Serviço** | **Modalidade** | **Valor** |
| --- | --- | --- |
| Sinistros PRF (anônimos) | Gratuito governamental | R$ 0,00 |
| Pavimentação DNIT | Assinatura mensal (comercial) | R$ 5.000,00/mês |
| Telemetria de carga (futuro) | Pay‑as‑you‑go | R$ 0,10/1.000 eventos |
| Execução de Data App | Por processamento | R$ 500,00/execução |

## 8. INDICADORES DE SUCESSO (KPIs)

| **Indicador** | **Meta MVP (30 dias)** | **Meta 12 meses** |
| --- | --- | --- |
| Provedores de dados ativos | 2 (PRF + DNIT) | 10+ |
| Consumidores conectados | 1 (UFPE) | 50+ |
| Assets catalogados | 2 | 100+ |
| Contratos ODRL negociados | 5 | 1.000+ |
| Transferências de dados executadas | 10 | 10.000+ |
| Tempo médio de onboarding | < 4 horas | < 1 dia útil |
| Disponibilidade do sistema | 99,5% | 99,9% |

## 9. RISCOS E MITIGAÇÕES

| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Mitigação** |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência institucional à troca de dados | Alta | Alto | Demonstração de valor via dashboards; enquadramento como parceria estratégica, não perda de controle |
| Complexidade de integração com legados | Alta | Médio | Apache Camel como camada de abstração; equipe de integração dedicada; mocks para desenvolvimento paralelo |
| Indisponibilidade de certificados ICP‑Brasil | Média | Alto | Processo de aquisição antecipado; certificados de teste para desenvolvimento |
| Vazamento de dados pessoais (LGPD) | Baixa | Crítico | Políticas ODRL rigorosas; anonimização em pipeline; Data Apps para processamento local |
| Escalabilidade do CKAN com muitos assets | Média | Médio | Arquitetura de microserviços; cache Redis; Solr otimizado |

## 10. EQUIPES E PERFIS

Cada squad é multidisciplinar e conta com os seguintes papéis:

| **Squad** | **Papéis** | **Perfil Técnico** |
| --- | --- | --- |
| Infra & Core | 1 Tech Lead, 2 DevOps, 1 Security | Experiência em Kubernetes, Helm, certificados digitais, Keycloak, PostgreSQL |
| Data & Provider | 1 Tech Lead, 2 Engenheiros de Dados, 1 Integrador | Conhecimento em Apache Camel, DATEX II, ETL, Java/Kotlin, S3/MinIO |
| Consumer (UFPE) | 1 Tech Lead, 2 Engenheiros de Dados, 1 Analista de BI | Experiência em EDC, PostGIS, pipelines de dados, Python, dashboards |
| Gov, Portal & Playbook | 1 Tech Lead, 1 Front‑end, 1 UX/UI, 1 Redator Técnico | Domínio de CKAN, Superset, HTML/CSS, documentação técnica, ODRL |
| Integração & Go‑Live | 1 Tech Lead, 1 QA, 1 Gerente de Projetos, 1 Especialista em Segurança | Visão sistêmica, automação de testes, orquestração de eventos, conformidade |

Todos os membros participam da semana de imersão inicial para nivelar conhecimentos sobre o Data Space e as ferramentas do stack.

## 11. AMBIENTE NECESSÁRIO (HARDWARE E SOFTWARE)

### 11.1 Servidor (On‑Premises ou Nuvem Pública)

| **Recurso** | **Mínimo para o MVP** | **Observação** |
| --- | --- | --- |
| Nós Kubernetes | 3 nós (1 master + 2 workers) | Cada nó: 8 vCPU, 32 GB RAM, 100 GB SSD |
| Armazenamento Persistente | 500 GB (distribuído entre componentes) | Usar StorageClass com ReadWriteOnce |
| Rede | 1 Gbps, IP público fixo para o Ingress | Firewall liberado para portas 443, 8443 (mTLS) |
| Certificados | ICP‑Brasil (e‑CNPJ) para cada participante | Renovação anual; adquiridos antes do início do projeto |

### 11.2 Software Base

| **Componente** | **Versão** | **Função** |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes | 1.28+ | Orquestração de contêineres |
| Helm | 3.12+ | Gerenciamento de charts |
| Keycloak | 24.x | DAPS (autenticação e autorização) |
| CKAN | 2.10+ | Metadata Broker (catálogo) |
| Eclipse EDC | 0.7.x | Conectores provedor/consumidor |
| IDS Clearing House | Fraunhofer ISST | Auditoria e imutabilidade |
| Apache Superset | 3.x | Dashboards de governança |
| Apache Camel | 4.x | Pipelines de transformação ETL |
| PostgreSQL | 15+ | Bancos de dados relacionais |
| Redis | 7.x | Cache e sessões |
| MinIO | RELEASE 2024‑05‑* | Armazenamento de objetos (arquivos DATEX II) |
| Nginx Ingress Controller | 1.9+ | Roteamento e TLS |

Todos os componentes são open‑source e executados em contêineres Docker, com imagens oficiais ou fornecidas pelos respectivos mantenedores.

## 12. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO

A integração final ocorre em quatro etapas:

1. Pré‑Integração (Dias 23–24): Cada squad executa seus testes internos e valida os próprios endpoints contra os mocks do IDD.

2. Integração Controlada (Dia 25): Os squads conectam seus componentes no ambiente de staging (Kubernetes compartilhado), utilizando certificados de teste. Um script automatizado verifica a comunicação entre Keycloak ↔ EDC Provedor ↔ EDC Consumidor ↔ CKAN ↔ Clearing House.

3. Teste de Carga e Resiliência (Dia 26–27): Simula‑se 10 transferências simultâneas entre os três nós (PRF, DNIT, UFPE) e monitoram‑se latência, taxa de sucesso e integridade dos recibos.

4. Teste E2E com *Onboarding* (Dia 28–29): Um novo nó (simulado) é incorporado seguindo o playbook; todo o ciclo é executado do zero, medindo o tempo total.

Os resultados são consolidados em um dashboard de integração, e qualquer falha aciona um rollback para a versão estável anterior.

## 13. PRÓXIMOS PASSOS PÓS‑MVP

| **Horizonte** | **Iniciativa** | **Descrição** |
| --- | --- | --- |
| Fase 2 (Dias 31–60) | Expansão de provedores | Onboarding da ANTT e SENATRAN; novos assets (telemetria, fretes) |
| Fase 3 (Dias 61–90) | App Store e computação próxima ao dado | Primeiro Data App homologado; execução de algoritmos em sandbox do provedor |
| 6–12 meses | Evolução para DIDs/VCs | Credenciais verificáveis descentralizadas; integração com Gaia‑X Trust Framework |
| 12–24 meses | Interoperabilidade internacional | Conexão com European Mobility Data Space (EMDS); hub latino‑americano |
| 3–5 anos | Economia de dados de transporte | Marketplace maduro com precificação dinâmica; integração V2X e cidades inteligentes |

## 14. REFERÊNCIAS

1. Catálogo de Projetos Ágeis e Prompts LLM — RNDT MVP v2.0 (Junho/2026). Ministério dos Transportes. Define os projetos, especificações de interfaces e mocks. (Documento interno)

2. Documento Técnico de Referência — Arquitetura, Componentes e Guia de Implementação do MVP (Junho/2026). Ministério dos Transportes. Fundamentação teórica do IDS RAM 4.0, macrofluxos e casos de uso. (Documento interno)

3. IDS RAM 4.0 — International Data Spaces Reference Architecture Model. International Data Spaces Association (IDSA), 2023.

4. Dataspace Protocol v0.8 — Eclipse Foundation / IDSA, 2024.

5. mobilityDCAT‑ap — W3ID Transport Ontology, 2024.

## 15. APROVAÇÕES

| **Função** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquiteto RNDT |  |  |  |
| Product Owner — Squad Infra |  |  |  |
| Product Owner — Squad Data |  |  |  |
| Product Owner — Squad Consumer |  |  |  |
| Product Owner — Squad Gov/Portal |  |  |  |
| Gerente de Projetos — Integração |  |  |  |

Documento de Escopo — RNDT MVP v1.0
Ministério dos Transportes | Brasília, Junho de 2026